# Documento de Arranque Funcional y Técnico

Proyecto: Plataforma de E-commerce Datamex
Versión: 0.3
Estado: Documento de arranque para alineación de producto y arquitectura
Fecha: 2026-06-13

Tabla de contenido

Documento de Arranque Funcional y Técnico	1

1. Propósito del documento	3

2. Objetivo del proyecto	3

3. Principios rectores	3

4. Alcance del MVP	4

5. Stack tecnológico definido	5

6. Enfoque arquitectónico recomendado	5

6.1 Decisión recomendada para el MVP	5

6.2 Decisión descartada para la etapa inicial	5

6.3 Módulos del sistema	6

6.4 Estrategia de producto para múltiples clientes	6

6.5 Decisión explícita sobre multi-tenant	7

7. Actores y roles	7

7.1 Cliente	7

7.2 Administrador	7

7.3 Vendedor	8

8. Requerimientos funcionales	8

8.1 Módulo de usuarios y autenticación	8

8.2 Módulo de catálogo	8

8.3 Módulo de inventario	8

8.4 Módulo de carrito	9

8.5 Módulo de checkout	9

8.6 Módulo de pagos	9

8.7 Módulo de órdenes	9

8.8 Módulo de integraciones externas	9

8.9 Módulo de configuración y white-label	10

8.10 Módulo de backoffice	10

8.11 Comportamiento del backoffice según modo de operación	10

9. Reglas de negocio críticas	11

9.1 Stock	11

9.2 Precio	11

9.3 Pedido	11

9.4 Pagos	12

9.6 Integraciones	12

9.5 Seguridad	12

10. Consideraciones no funcionales	12

10.1 Rendimiento	12

10.2 Escalabilidad	12

10.3 Observabilidad	12

10.4 Resiliencia	13

10.5 Mantenibilidad del producto	13

11. Infraestructura y despliegue	13

11.1 Estrategia de despliegue por cliente	13

12. Integraciones externas previstas	14

13. Modelo de datos inicial a definir	14

14. Riesgos tempranos a controlar	15

15. Hoja de ruta sugerida	15

Fase 1: Base del sistema	15

Fase 2: Catálogo e inventario	15

Fase 3: Experiencia de compra	16

Fase 4: Pagos y órdenes	16

Fase 5: Endurecimiento operativo	16

16. Definición de MVP recomendada	16

17. Próximos pasos inmediatos	17

18. Decisiones tomadas en esta versión	17

19. Temas pendientes de definición con negocio	17

20. Matriz inicial de ownership ERP vs E-commerce	18

20.1 Recomendación práctica para el MVP	20

20.2 Regla de pedidos recomendada	20

20.3 Reglas de cuidado especial	20

21. Conclusión	20

## 1. Propósito del documento

Este documento define el punto de partida funcional y técnico del proyecto de e-commerce de Datamex. Su objetivo es alinear a negocio, producto y desarrollo sobre:

- qué problema resuelve la plataforma

- cuál es el alcance inicial

- cuáles son los módulos principales

- qué reglas de negocio deben respetarse

- qué decisiones técnicas se recomiendan para el MVP

- cuáles son los próximos pasos concretos

Este documento no reemplaza historias de usuario, wireframes ni diseño técnico detallado, pero sí debe servir como base confiable para iniciar planificación, modelado y construcción.

## 2. Objetivo del proyecto

Construir una plataforma de comercio electrónico robusta, escalable, integrable y altamente personalizable, pensada como producto reusable para múltiples clientes de Datamex.

La plataforma debe poder operar de dos formas:

- modo autónomo: el e-commerce administra por sí mismo catálogo, inventario, pedidos, clientes y operación comercial

- modo integrado: el e-commerce expone endpoints y mecanismos de sincronización para alimentarse desde sistemas externos, especialmente un ERP web

Adicionalmente, el producto debe poder adaptarse visualmente para distintos clientes mediante branding y theming, manteniendo un core funcional común.

La meta inicial no es cubrir todos los escenarios avanzados del e-commerce desde el día uno, sino lanzar un MVP sólido, extensible y técnicamente sano, evitando deuda estructural temprana.

## 3. Principios rectores

- El MVP debe priorizar confiabilidad operativa por encima de complejidad arquitectónica innecesaria.

- Las reglas críticas de negocio deben quedar definidas antes de implementar flujos sensibles como stock, checkout y pagos.

- La arquitectura debe permitir crecer sin forzar microservicios prematuros.

- La experiencia de compra debe ser simple, rápida y consistente en desktop y mobile.

- La seguridad, trazabilidad e idempotencia son obligatorias en autenticación, pagos, webhooks y actualización de stock.

- La plataforma debe poder funcionar de forma autónoma o integrada con sistemas externos sin reescribir el core.

- El producto debe ser fácilmente tematizable para distintos clientes sin duplicar lógica de negocio.

- Cada cliente debe poder desplegarse de forma aislada, con su propia configuración, base de datos, dominio y recursos.

## 4. Alcance del MVP

El MVP debe cubrir de forma funcional y usable:

- navegación pública de catálogo

- búsqueda y filtrado de productos

- detalle de producto

- carrito persistente sin login obligatorio

- checkout con validaciones

- integración con al menos una pasarela de pago

- creación y seguimiento básico de pedidos

- panel administrativo para gestión de catálogo e inventario

- panel de backoffice para operación y administración del ecommerce

- autenticación y autorización por roles

- configuración visual básica por cliente

- endpoints base para integración con sistemas externos

Queda fuera del MVP, salvo decisión explícita posterior:

- marketplace multi-vendedor completo

- motor avanzado de promociones complejas

- multi-moneda real con liquidación por país

- sistema de devoluciones automatizado

- recomendaciones personalizadas con IA

- arquitectura distribuida con microservicios independientes

- multi-tenant compartido a nivel de base de datos o aplicación

## 5. Stack tecnológico definido

- Backend: C# / .NET 10 con API REST

- Frontend: Angular SPA

- Base de datos: PostgreSQL

- Contenerización: Docker

Tecnologías complementarias recomendadas para el arranque:

- ORM: Entity Framework Core

- Autenticación: JWT con refresh tokens

- Documentación API: OpenAPI / Swagger

- Manejo de archivos e imágenes: almacenamiento desacoplado del backend local

- Observabilidad: logging estructurado y trazabilidad de requests

## 6. Enfoque arquitectónico recomendado

### 6.1 Decisión recomendada para el MVP

Se recomienda construir el sistema como un modular monolith desde el inicio.

Esto permite:

- menor complejidad operativa

- despliegue más simple

- una sola base de datos transaccional

- mayor velocidad de desarrollo

- separación lógica clara por dominios

- posibilidad de extraer módulos a servicios independientes más adelante si el negocio lo requiere

Este enfoque también favorece un producto white-label desplegable por cliente, ya que permite mantener un único código base con configuraciones y branding variables por instalación.

### 6.2 Decisión descartada para la etapa inicial

No se recomienda iniciar con microservicios en el MVP, ya que introducirían complejidad adicional en:

- transacciones distribuidas

- observabilidad

- despliegue

- mensajería y consistencia eventual

- debugging y costos operativos

### 6.3 Módulos del sistema

El backend debe organizarse por módulos de dominio claramente separados:

- Auth: usuarios, login, permisos, recuperación de contraseña

- Catalog: productos, categorías, atributos, variantes, imágenes

- Inventory: stock, movimientos, disponibilidad

- Cart: carrito persistente, ítems, totales provisorios

- Checkout: validaciones previas, direcciones, cálculo final

- Payments: integración con pasarela, intentos, confirmaciones y webhooks

- Orders: pedido, detalle, estados e historial

- Admin: operaciones de backoffice y gestión interna

- Integrations: endpoints externos, sincronización con ERP, importación/exportación y trazabilidad de integraciones

- Configuration: branding, theming, parámetros comerciales y ajustes por cliente

El módulo Admin no debe tratarse como una utilidad menor, sino como una aplicación interna del producto con valor propio.

Debe permitir operar el e-commerce tanto en:

- modo autónomo, donde el backoffice administra la mayor parte de la operación comercial

- modo integrado, donde el backoffice administra la capa digital, monitorea sincronizaciones con ERP y controla aquello que siga siendo responsabilidad del ecommerce

### 6.4 Estrategia de producto para múltiples clientes

La plataforma debe diseñarse como un producto white-label con despliegue aislado por cliente.

Esto significa:

- un mismo código base reutilizable

- una instancia desplegable independiente por cliente

- base de datos independiente por cliente

- variables de entorno y configuración independientes por cliente

- dominio propio por cliente

- posibilidad de alojar múltiples clientes en un mismo servidor mediante contenedores separados

### 6.5 Decisión explícita sobre multi-tenant

Para este producto, no se recomienda multi-tenant compartido en la etapa inicial ni como estrategia principal.

La recomendación es un esquema de:

- single-tenant por despliegue

Ventajas de este enfoque:

- aislamiento más claro entre clientes

- menor riesgo de fuga de datos entre tenants

- personalización más simple por cliente

- operación más predecible para branding, dominios e integraciones específicas

- despliegue flexible en una o varias máquinas virtuales

La escalabilidad horizontal debe resolverse agregando nuevas máquinas o redistribuyendo clientes entre hosts según carga y necesidad operativa.

## 7. Actores y roles

### 7.1 Cliente

Puede:

- navegar catálogo

- buscar y filtrar productos

- gestionar carrito

- iniciar checkout

- pagar

- consultar sus pedidos

- guardar direcciones

### 7.2 Administrador

Puede:

- gestionar productos, categorías y variantes

- actualizar stock

- ver pedidos y su estado

- gestionar usuarios internos según permisos

- revisar eventos de pago y errores operativos

- gestionar contenido visible del home y navegación

- monitorear integraciones y sincronizaciones externas

### 7.3 Vendedor

Rol opcional para el MVP. Si se incluye, debe tener permisos restringidos a:

- administración de su catálogo asignado

- consulta de stock

- consulta de pedidos relacionados

Si este rol no es una necesidad inmediata del negocio, debe posponerse para reducir complejidad inicial.

## 8. Requerimientos funcionales

### 8.1 Módulo de usuarios y autenticación

- Registro con correo electrónico y contraseña.

- Login con correo electrónico y contraseña.

- Recuperación de contraseña por correo.

- Gestión de sesión con JWT y refresh token.

- Gestión de roles y permisos.

- Posibilidad de incorporar SSO en una fase posterior.

- Protección de endpoints administrativos y operativos.

### 8.2 Módulo de catálogo

- CRUD de productos.

- CRUD de categorías.

- Gestión de atributos y variantes.

- Soporte de múltiples imágenes por producto.

- Definición de producto activo/inactivo.

- Soporte para slug SEO por producto y categoría.

- Búsqueda por texto.

- Filtros por categoría, precio, atributos y disponibilidad.

- Paginación de resultados.

- Posibilidad de que catálogo, precios o stock sean administrados localmente o sincronizados desde un sistema externo.

### 8.3 Módulo de inventario

- Control de stock por SKU o variante, no por producto agregado.

- Registro de movimientos de inventario.

- Validación de disponibilidad antes de confirmar la compra.

- Descuento de stock únicamente al momento definido por la regla de negocio del checkout.

- Protección contra sobreventa mediante operaciones atómicas.

### 8.4 Módulo de carrito

- Carrito persistente para usuarios anónimos y autenticados.

- Asociación del carrito a sesión y posterior fusión con usuario autenticado si corresponde.

- Alta, baja y modificación de cantidades.

- Recalculo de subtotales y totales.

- Validación de vigencia de precio y disponibilidad.

### 8.5 Módulo de checkout

- Captura o selección de dirección de envío.

- Captura o selección de dirección de facturación.

- Resumen final de compra antes de pagar.

- Validación final de stock, precios e impuestos.

- Bloqueo de inconsistencias antes de crear la orden.

### 8.6 Módulo de pagos

- Integración inicial con al menos una pasarela.

- El frontend no debe manipular ni almacenar datos sensibles completos de tarjeta en servidores propios.

- El backend debe trabajar con tokens, referencias o intents provistos por la pasarela.

- Confirmación de pago vía webhook y/o consulta segura al proveedor.

- Registro de intentos, errores y resultado final del pago.

- Manejo idempotente de webhooks.

### 8.7 Módulo de órdenes

- Creación de pedido con snapshot de datos relevantes al momento de compra.

- Persistencia de ítems, precios, impuestos, descuentos y total final.

- Historial de estados del pedido.

- Consulta de pedido por cliente.

- Consulta administrativa de pedidos.

### 8.8 Módulo de integraciones externas

- Exposición de endpoints para alimentación desde ERP u otros sistemas externos.

- Autenticación segura para integraciones máquina a máquina.

- Soporte para operaciones idempotentes.

- Registro de requests y respuestas de integración.

- Trazabilidad de sincronizaciones, errores y reintentos.

- Definición de ownership por entidad: catálogo, stock, precio, cliente, pedido.

- Posibilidad de importar y exportar datos según reglas de negocio.

### 8.9 Módulo de configuración y white-label

- Configuración de branding por cliente.

- Cambio de logo, paleta, tipografía y assets principales sin modificar el core.

- Configuración por cliente de textos, banners y piezas visuales principales.

- Soporte para dominio propio por cliente.

- Separación clara entre lógica de negocio y capa visual.

### 8.10 Módulo de backoffice

- Panel administrativo interno accesible por roles.

- Dashboard operativo básico con resumen de pedidos, catálogo, stock e integraciones.

- Gestión de catálogo, categorías, variantes e imágenes.

- Gestión de inventario según el modo operativo del cliente.

- Gestión de pedidos y consulta de estados.

- Gestión de clientes y usuarios internos según permisos.

- Gestión de contenido del home, banners, bloques y navegación.

- Monitoreo de sincronizaciones con ERP u otros sistemas externos.

- Trazabilidad de errores de integración, webhooks e importaciones.

- Configuración operativa del sitio por cliente.

### 8.11 Comportamiento del backoffice según modo de operación

#### Modo autónomo

El backoffice debe permitir administrar directamente:

- catálogo

- precios

- stock

- contenido

- pedidos

- clientes

#### Modo integrado con ERP

El backoffice debe seguir existiendo, pero con foco en:

- visualización del estado del catálogo sincronizado

- monitoreo de stock y precios provenientes del ERP

- administración de contenido del canal digital

- gestión de pedidos generados en el e-commerce

- monitoreo y auditoría de integraciones

En este modo, algunas acciones pueden quedar:

- bloqueadas

- limitadas

- o solo informativas

según qué sistema sea maestro por entidad.

## 9. Reglas de negocio críticas

### 9.1 Stock

- El stock debe modelarse por SKU o variante.

- Agregar un producto al carrito no garantiza reserva de stock.

- La validación fuerte de disponibilidad debe realizarse al confirmar el checkout.

- El descuento de stock debe ocurrir de forma atómica al completar exitosamente la operación de pedido/pago definida por el flujo.

- Debe existir protección contra reintentos duplicados.

- Debe definirse por cliente si el stock es administrado por el e-commerce o sincronizado desde un ERP.

### 9.2 Precio

- El precio aplicado al pedido debe persistirse como snapshot.

- Cambios posteriores en catálogo no deben alterar pedidos ya creados.

- El carrito puede recalcularse si cambian precios antes de la confirmación.

- Debe definirse si el precio maestro vive en el e-commerce, en el ERP o en un modelo mixto.

### 9.3 Pedido

Estados mínimos recomendados:

- draft

- pending_payment

- paid

- payment_failed

- cancelled

- ready_to_ship

- shipped

- delivered

- refunded

### 9.4 Pagos

- Todo webhook debe procesarse de forma idempotente.

- Un pago confirmado no debe generar más de un pedido final válido para la misma intención de pago.

- Los errores transitorios deben permitir reintentos controlados.

### 9.6 Integraciones

- Cada endpoint expuesto para sistemas externos debe ser versionable.

- Toda operación de integración debe ser autenticada, trazable e idempotente.

- Debe quedar definido el sistema maestro por dominio de datos.

- Las sincronizaciones deben contemplar manejo de conflicto, reintentos y auditoría.

### 9.5 Seguridad

- Contraseñas almacenadas con hashing seguro.

- Endpoints protegidos por autorización basada en roles.

- Secrets y credenciales fuera del código fuente.

- Auditoría mínima de operaciones sensibles de administración.

## 10. Consideraciones no funcionales

### 10.1 Rendimiento

- La búsqueda de catálogo debe responder de forma ágil con paginación.

- El sistema debe soportar crecimiento de catálogo sin degradación severa.

- Para el MVP se recomienda iniciar con PostgreSQL y evaluar pg_trgm antes de incorporar Elasticsearch.

### 10.2 Escalabilidad

- El diseño modular debe permitir separación futura por dominios.

- Se debe evitar acoplar reglas de negocio críticas al frontend.

- La plataforma debe soportar múltiples despliegues independientes del mismo producto para distintos clientes.

### 10.3 Observabilidad

- Logging estructurado en backend.

- Correlation ID por request.

- Trazabilidad de checkout, pago y actualización de stock.

- Trazabilidad específica para integraciones ERP y procesos de sincronización.

- Visibilidad operativa suficiente para alimentar dashboards de backoffice.

### 10.4 Resiliencia

- Reintentos seguros para integraciones externas.

- Registro de fallos de pasarela y webhooks.

- Manejo explícito de timeout y respuestas inconsistentes de terceros.

### 10.5 Mantenibilidad del producto

- El core funcional no debe depender de personalizaciones visuales específicas.

- El theming debe resolverse por configuración y assets, no por forks del código.

- Las integraciones con ERP deben abstraerse para evitar acoplamiento a un único cliente o proveedor.

## 11. Infraestructura y despliegue

- Todo el entorno de desarrollo debe correr en Docker.

- Debe existir un docker-compose.yml para levantar backend, frontend y PostgreSQL.

- La configuración debe basarse en variables de entorno.

- Las credenciales sensibles no deben guardarse en el repositorio.

- Deben contemplarse ambientes separados como mínimo para desarrollo y producción.

- Cada cliente debe poder desplegarse como stack independiente.

- Cada despliegue debe poder vincularse a su propio dominio.

Recomendaciones adicionales:

- archivo .env para desarrollo local

- appsettings.*.json por ambiente

- migraciones versionadas de base de datos

- reverse proxy para enrutar múltiples dominios a distintos stacks desplegados

- estrategia de naming y versionado de contenedores por cliente

### 11.1 Estrategia de despliegue por cliente

Modelo recomendado:

- un conjunto de contenedores por cliente

- una base de datos por cliente

- un dominio o subdominio propio por cliente

- configuración aislada por variables de entorno

Modelo operativo esperado:

- varios clientes pueden convivir en un mismo servidor Ubuntu

- cada cliente corre en su propio stack Docker

- si la capacidad se agota, se agregan nuevos servidores o se redistribuyen clientes

- algunos clientes pueden agruparse por máquina virtual y otros separarse según criticidad, tráfico o necesidades operativas

## 12. Integraciones externas previstas

- pasarela de pagos

- proveedor de correo electrónico

- almacenamiento de imágenes

- ERP web

Estas integraciones deben abstraerse detrás de interfaces de aplicación para no acoplar la lógica del dominio a proveedores específicos.

## 13. Modelo de datos inicial a definir

Entidades base recomendadas:

- User

- Role

- Address

- Category

- Product

- ProductVariant

- ProductImage

- InventoryItem

- InventoryMovement

- Cart

- CartItem

- Order

- OrderItem

- Payment

- PaymentEvent

- IntegrationEndpoint

- IntegrationLog

- ClientConfiguration

- ThemeAsset

- AdminUser

- AdminRole

- AdminAuditLog

Puntos de modelado que deben resolverse antes de implementar:

- relación entre producto y variantes

- estrategia de SKU

- estructura de atributos

- snapshot de precios y direcciones en pedido

- historial de estados del pedido

- modelo de configuración por cliente

- ownership de datos entre e-commerce y ERP

- nivel de permisos y auditoría del backoffice

## 14. Riesgos tempranos a controlar

- arrancar con microservicios antes de validar el negocio

- modelar stock a nivel producto y no a nivel variante

- acoplar demasiado el checkout al proveedor de pagos

- no definir idempotencia en webhooks desde el inicio

- no persistir snapshot de precio y datos del pedido

- subestimar la complejidad real del flujo de inventario

- convertir el theming en forks por cliente en vez de configuración reusable

- acoplar la integración a un ERP específico desde la primera versión

- mezclar clientes en una misma base de datos sin necesidad real

## 15. Hoja de ruta sugerida

### Fase 1: Base del sistema

- estructura de solución backend y frontend

- autenticación y autorización

- modelo de datos inicial

- migraciones

- docker compose

- base de configuración por cliente

- estructura base de backoffice

### Fase 2: Catálogo e inventario

- categorías

- productos

- variantes

- imágenes

- stock y movimientos

- búsqueda y filtros básicos

- definición de ownership con ERP

### Fase 3: Experiencia de compra

- carrito persistente

- checkout

- direcciones

- validaciones finales

- primera capa de theming configurable

### Fase 4: Pagos y órdenes

- integración con pasarela

- webhooks

- creación de pedidos

- historial de estados

- endpoints de integración externa

### Fase 5: Endurecimiento operativo

- logs

- auditoría

- manejo de errores

- ajustes de performance

- despliegue multi-cliente por stacks independientes

## 16. Definición de MVP recomendada

Se considera que el MVP está listo cuando permita:

- administrar productos, categorías, variantes e inventario desde backoffice

- publicar un catálogo navegable con búsqueda y filtros básicos

- permitir a un cliente armar carrito sin login obligatorio

- realizar checkout con dirección y validación final

- pagar con una pasarela integrada

- generar pedido persistido con estado y detalle

- consultar pedidos desde cliente y administración

- exponer endpoints base para integración con ERP

- permitir branding y theme básico por cliente

- operar el e-commerce desde un backoffice interno básico

## 17. Próximos pasos inmediatos

- Validar con negocio la visión comercial y operativa del proyecto.

- Confirmar qué entidades serán maestras en el e-commerce y cuáles en el ERP.

- Confirmar si el rol vendedor es realmente necesario en el MVP.

- Definir flujo exacto de stock y momento de descuento.

- Definir estados finales del pedido y reglas de transición.

- Elegir la primera pasarela de pago a integrar.

- Definir el alcance exacto del sistema de theming por cliente.

- Definir el alcance funcional del backoffice en modo autónomo e integrado.

- Diseñar modelo de datos inicial.

- Crear sitemap y flujos de usuario.

- Comenzar implementación por catálogo e inventario.

## 18. Decisiones tomadas en esta versión

- Se adopta modular monolith como arquitectura recomendada para el MVP.

- El stock se modela por SKU/variante.

- El documento pasa de lluvia de ideas a base de arranque funcional y técnico.

- Se incorpora definición de alcance, reglas críticas, riesgos y roadmap.

- Se define una estrategia white-label con despliegue aislado por cliente.

- Se define soporte para operación autónoma o integrada con ERP.

- Se descarta multi-tenant compartido como estrategia principal del producto.

## 19. Temas pendientes de definición con negocio

- tipo de operación comercial exacta

- modelo de sincronización con ERP

- ownership por entidad entre ERP y e-commerce

- alcance real del rol vendedor

- alcance exacto del backoffice y sus permisos

- reglas de envío

- reglas fiscales e impuestos

- cupones y promociones

- devoluciones y reembolsos

- cobertura geográfica

- moneda o monedas operadas

- alcance exacto del branding configurable

## 20. Matriz inicial de ownership ERP vs E-commerce

La siguiente matriz propone una base operativa inicial para definir qué sistema es maestro por entidad en escenarios integrados.

Principio general recomendado:

- ERP como maestro de datos administrativos y operativos estructurales

- E-commerce como maestro de experiencia digital, canal online y presentación

- Modelo mixto controlado para pedidos, donde el pedido nace en e-commerce y continúa su ciclo operativo en ERP

| Entidad / Dominio | Sistema maestro | Réplica sugerida | API / flujo sugerido | Frecuencia | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Programada o por evento | Conviene centralizar estructura comercial. |
| Productos base | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Programada o por evento | Nombre, código, estado, descripción base. |
| Variantes / SKU | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Programada o por evento | Debe evitarse doble alta entre sistemas. |
| Stock | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Alta frecuencia | Requiere idempotencia y control de consistencia. |
| Precios base | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Programada o por evento | En modo integrado no se recomienda edición libre en e-commerce. |
| Imágenes de producto | E-commerce | ERP opcional | E-commerce -> ERP opcional | Bajo demanda | Mejor tratarlas como activos digitales del canal web. |
| SEO, slugs y metadatos web | E-commerce | No obligatoria | Interno | Interno | Deben pertenecer al canal digital. |
| Atributos de presentación | E-commerce | No obligatoria | Interno | Interno | Ejemplo: destacados, badges, orden visual. |
| Clientes web | E-commerce | ERP | E-commerce -> ERP | Al registrarse o comprar | Debe contemplar deduplicación. |
| Direcciones de clientes | E-commerce | ERP opcional | E-commerce -> ERP | Al registrarse o comprar | Relacionadas al checkout y cuenta online. |
| Carrito | E-commerce | No aplica | Interno | Tiempo real | Debe vivir 100% en e-commerce. |
| Checkout | E-commerce | No aplica | Interno | Tiempo real | Flujo propio del canal digital. |
| Pedido al crearse | E-commerce | ERP | E-commerce -> ERP | Inmediata | El pedido nace en el canal online. |
| Estado logístico del pedido | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Por evento o programada | Preparación, despacho, entrega. |
| Pagos / intents / webhooks | E-commerce | ERP resumen | E-commerce -> ERP | Inmediata o por cierre | El canal de pago debe quedar del lado web. |
| Facturación fiscal | ERP | E-commerce | ERP -> E-commerce | Según emisión | Factura, documento fiscal y estado tributario. |
| Promociones web simples | E-commerce | No obligatoria | Interno | Interno | Recomendado para el MVP si no hay motor centralizado. |
| Cupones comerciales globales | A definir | Mixta | Mixto | A definir | Depende del modelo comercial del cliente. |
| Métodos de envío y reglas web | E-commerce o mixto | ERP opcional | Interno o mixto | A definir | Depende de si logística vive o no en ERP. |
| Usuarios administrativos | E-commerce | No obligatoria | Interno | Interno | Propio del producto. |
| Theme, branding y assets | E-commerce | No aplica | Interno | Bajo demanda | 100% parte del producto white-label. |

### 20.1 Recomendación práctica para el MVP

Para una primera implementación integrada, se recomienda:

- ERP maestro: productos, variantes, stock, precios, facturación y estados logísticos

- E-commerce maestro: clientes web, direcciones, carrito, checkout, pagos, branding y contenido visual

- Ownership secuencial o mixto: pedidos

### 20.2 Regla de pedidos recomendada

Flujo recomendado:

- el cliente confirma la compra en el e-commerce

- el e-commerce registra el pedido y el resultado del pago

- el e-commerce envía el pedido al ERP

- el ERP confirma recepción y asigna su identificador interno si aplica

- el ERP pasa a ser maestro de los estados operativos posteriores

- el e-commerce refleja al cliente los estados sincronizados desde ERP

### 20.3 Reglas de cuidado especial

- Si el ERP es maestro de stock, el e-commerce no debe comportarse como fuente primaria de stock persistente en modo integrado.

- Si el ERP es maestro de precios, el e-commerce no debe permitir cambios manuales que rompan consistencia.

- Toda sincronización crítica debe ser autenticada, trazable e idempotente.

- Debe definirse manejo de conflictos para casos de edición concurrente o datos desfasados.

- La integración debe abstraerse para no quedar acoplada a un ERP específico desde la primera versión.

## 21. Conclusión

El proyecto está bien planteado como iniciativa y tiene una base tecnológica razonable. La mejor forma de maximizar velocidad y reducir riesgo es iniciar con un MVP sólido, modular, integrable y transaccionalmente consistente, reservando complejidades mayores para una segunda etapa.

La visión de producto como e-commerce reusable, integrable con ERP y desplegable por cliente de forma aislada encaja bien con este enfoque y le da una dirección comercial y técnica mucho más clara.

Este documento deja establecido un punto de partida más claro para conversar visión, priorización y ejecución.